项目总结

总体完成情况一般但也有问题

* + 首先是完成情况
    - 页面UI和交互完成90%以上
    - 在微信公众号上下载开发工具用管理员微信登录就可以查看（因为还未审核）
    - 后台部分相关未完成（联系不到后台）
  + 然后是问题
    - 小程序本身刚出来有很多开发坑就不赘述了
    - 后台方面没有办法共同开发导致功能无法使用
    - 页面并不好看（因为没有美工2333）
    - 原型不错可是没有匹配小程序的开发环境导致一些功能根本没法做
      * 小程序暂时不能访问外链（外链下载无法实现）
      * 小程序无法灵活操作页面元素（发布消息页面有些地方无法实现）
      * 综上所述，导致发送信息页面没有做
    - 个人信息页面只有功能没有原型设计，于是tap操作没有做
    - 由于一些原因小伙伴没有和自己一起开发，于是都是我一个人做的所以拖到现在才基本搞完
  + 个人想法
    - 这次开发对我有很大提升
    - 基本按合同实现功能但是还是有所不足
    - 剩下的在明年后台完成后会继续完成
    - 这个事情虽然没有尽善尽美但是投入了我不少心血，之后我会负责到第一版上线（1500果然要少了）